**Тест план IEEE-829**

1. **Идентификатор тест плана (название, лого компании, версия, год создания)**



ООО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "НОВЫЙ ШАГ", тест план на веб платформу <https://bumbleby.ru>,

2021г.

1. **Ссылки (История документов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | Описание | Автор |
| 21/07/2022 | Составление тест плана на веб платформу https://bumbleby.ru | Храповицкий А.В. |

1. **Введение**

Наша Компания осуществляет полное тестирование функционала веб платформы

https://bumbleby.ru, тестирование Usability интерфейса, Positive/negative

тестирование, для того, чтобы достигнуть поставленных целей Вашего бизнеса.

**4. Объекты тестирования**

1. кнопка/ссылка для входа в личный кабинет
2. кнопка/ссылка на страницу с гайдом по платформе
3. плитки/карусель курсов
4. список организаций-партнеров
5. контактная информация организации (почта, телефон)
6. информация о лицензии на образовательную деятельность
7. ссылка на форму обратной связи
8. ссылка на список популярных вопросов/ответов
9. Личный кабинет слушателя
10. Заполнение профиля пользователя
11. Прикрепление документов

**5. Проблемы и риски**

- Неполная оценка трудозатрат по тестированию

- Неполная оценка трудозатрат по проекту

- Тест-план не привязан к плану проекта

- Стратегия тестирования отсутствует или непринята группой разработки или заказчиком

- Увольнение сотрудников

- Риск игнорирования рисков

- Изменение зафиксированных требований или их приоритетов

**6. Функции, которые надо будет протестировать**

- Вход в личный кабинет

- Заполнение профиля пользователя

- Загрузка документов

- Регистрация

- Переход по ссылке на страницу с гайдом по платформе

- Плитки/карусель курсов

- Список вопросов/ответов

**7. Функции, которые не надо будет тестировать**

- Возможность работы на разных платформах

- Нагрузочные тесты

- Кроссбраузерность

**8. Подходы**

- Составление тест плана, чек листа и тест кейсов

- Тестирование UI

- Функциональное тестирование

- Тестирование методом черного ящика

- Ad hoc

- Тест локализации

- Интеграционное тестирование

**9. Критерии прохождения тестов для объектов тестирования**

Критерии начала:

- Согласовать тест план

- Этап составления требований

- Требование заказчика

Критерии окончания:

- Отсутствие финансирования

- Все тест кейсы пройдены

- Дедлайн

- Покрытие функционала 80% тестов

- Требование заказчика

- Предоставление тестовой документации заказчику

- Невозможность продолжения тестирования

**10. Критерии остановки и требования для возобновления тестирования**

- Наличие большого количества БАГов

- Порча оборудования

- Отсутствие ПО

- Остановка финансирования проекта

- Досрочное окончание проекта

Возобновление:

- Возобновление финансирования

- Предоставление оборудования

- Сдвиг дедлайнов (продление)

**11. Результаты тестирования**

- Количество завершенных тестов

- Количество найденных багов

- Количество составленных и отработанных кейсов

- Метрика (схемы, диаграммы, артефакты)

- Количество затраченных нормо-часов

**12. Оставшиеся задачи тестирования.**

- В связи со сложившимся дедлайном не проведено тестирование плиток/карусели курсов,

список вопросов/ответов что не влияет на функционал, но при дальнейшем финансировании

мы готовы продолжить тестирование.

**13. Требования среды**

- Чтобы провести тестирование, нам потребуется: монитор, платное ПО (TestRail, Confluence,

Jira, VPN), Лицензия, наличие специалиста DevOps,

**14. Требования по части кадров и их обучения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | Уровень | Что тестировать | Время тестирования | Skill up |
| 2 | Junior | Usability, Functional Testing | 60 часов | Курсы ТПО |
| 2 | Middle | Positive\negative testing | 60 часов | Курсы повышения квалификации |

**15. Распределение обязанностей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Грейд | Зона ответственности |
| Петров В.И.  Говурнов А.Р | Middle  Middle | Главная страница  Личный кабинет |
| Поляков Р.Р.  Матвеев М.И. | Junior  Junior | Главная страница  Личный кабинет |

**16. Расписание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид | Сроки выполнения | Временные затраты в SP(Story point) – 1 час |
| Составление тест плана | 21/07-22/07 | 10 |
| Составление тест кейсов | 21/07-25/07 | 30 |
| Тестирование UI | 25/07-30/07 | 60 |
| Тестирование UX | 25/07-30/07 | 60 |
| Тестирование локализации | 25/07-28/07 | 20 |
| Functional Testing | 25/07-30/07 | 60 |

**17. Планирование и составление рисков**

- Ежегодный отпуск

1 Junior и 1 Middle идут в отпуск (график отпусков)

- Сезонные заболевания

Весенне-осенний период (статистика)

- Даты релизов (могут сдвинуться исходя из расписания отпусков)

- Массовое увольнение сотрудников/ сокращения (расписать подробно)

- Отсутствие финансирования

18. Утверждение

Утверждено: генеральный директор ООО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "НОВЫЙ ШАГ" Степочкин В.Г.

127030, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 2, этаж/помещ. 3/III ком./офис 3/16822.07.2022

19. Глоссарий

-Сторипоинт – время на разработку

- UI (user interface) пользовательский интерфейс

-UX (user experience) пользовательский опыт

- Usability (удобство использования)